# API_C2D - MVP (Producto Mínimo Viable)

Versión: 2.0

Fecha: 2026-07-15

Presupuesto: 2.5 semanas (12 días hábiles)

Estado: Para revisión

---

## MÓDULO 1: FUNDAMENTOS (Días 1-2)

[ ] Setup: FastAPI + estructura + .env + config.py

[ ] MySQL: mantener mensajes_request existente + crear analysis_jobs + clients

[ ] Health check: `GET /health`

[ ] Logging estructurado (JSON)

[ ] Git init + `.gitignore`

[ ] `requirements.txt` con todas las dependencias

---

## MÓDULO 2: AUTH (Día 3)

[ ] Integrar login existente (del repo que nos dieron)

[ ] JWT (expiración 8h)

[ ] Middleware de protección de rutas

[ ] Configuración de token C2D (campo en UI para que el usuario lo ingrese)

[ ] Login page (HTML + Tailwind)

---

## MÓDULO 3: EXTRACCIÓN (Días 4-5)

[ ] Refactor scripts → servicio `chat2desk.py`

[ ] Exponential backoff (3 reintentos: 5s → 15s → 45s)

[ ] sync_log (control por cliente/mes)

[ ] Paginación robusta (offset循环 con deduplicación)

[ ] Batch commits cada 500 filas

[ ] Endpoints: `POST /api/extract`, `GET /api/sync/status`

---

## MÓDULO 4: UI (Días 5-7)

[ ] Login page

[ ] Dashboard (resumen de chats, análisis recientes)

[ ] Chats: lista + filtros (por fecha, estado, cliente)

[ ] Chat detail: timeline de mensajes

[ ] Selector de mes para extracción

[ ] HTMX para interactividad parcial (sin recargar página)

[ ] Tailwind CSS via CDN

---

## MÓDULO 5: ANÁLISIS IA (Días 7-9)

[ ] AI Engine: Gemini adapter

[ ] BackgroundTasks para pipeline async

[ ] Prompt 1: messages → `analysis_jobs.prompt1_result`

[ ] Prompt 2: prompt1_result → `analysis_jobs.prompt2_result`

[ ] Contador de tokens

[ ] UI: `/analysis` con resultados

[ ] Manejo de errores (rate limit, timeout, fallback)

---

## MÓDULO 6: REPORTES (Día 10)

[ ] Generación PDF con xhtml2pdf

[ ] Descarga desde UI

[ ] Templates HTML para PDF

[ ] Formato profesional (logo, headers, tablas)

---

## MÓDULO 7: DEPLOY (Días 11-12)

[ ] Nginx HTTPS (ya configurado)

[ ] Supervisor para Uvicorn

[ ] Tests básicos (health check, login, extracción)

[ ] Documentación (README.md)

[ ] `.env.example` para nuevos desarrolladores

---

## Criterios de Aceptación

✅ Login con token C2D funciona

✅ Extracción de chats por mes sin duplicados

✅ Timeline de mensajes visible

✅ Análisis con Gemini produce resultados

✅ Reporte PDF descargable

✅ Todo bajo HTTPS

✅ Errores manejados (no crashes silenciosos)

---

## ¿Qué NO está en MVP?

ClickHouse

Múltiples proveedores de IA

Edición de prompts desde UI

Sync en tiempo real (webhooks)

Dashboard analytics con gráficas

Export DOCX

Docker

CI/CD

Tests unitarios completos

Documentación de API (Swagger)

---

## Estructura de Directorios

API_C2D/
├── app/
│   ├── __init__.py
│   ├── main.py              # FastAPI app
│   ├── config.py            # Settings from .env
│   ├── database.py          # MySQL connection pool
│   ├── models/
│   │   ├── __init__.py
│   │   └── schemas.py       # Pydantic models
│   ├── routes/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── auth.py          # Login, JWT
│   │   ├── chats.py         # Chat list, timeline
│   │   ├── extraction.py    # Sync endpoints
│   │   ├── analysis.py      # AI analysis
│   │   └── reports.py       # PDF generation
│   ├── services/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── chat2desk.py     # C2D API client
│   │   ├── gemini.py        # Gemini API client
│   │   └── pdf.py           # PDF generator
│   ├── prompts/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── ads_analysis.py   # Prompts para análisis de campañas de Ads
│   │   └── bot_analysis.py   # Prompts para análisis de comportamiento del bot
│   └── templates/
│       ├── base.html
│       ├── login.html
│       ├── dashboard.html
│       ├── chats.html
│       ├── chat_detail.html
│       ├── analysis.html
│       └── reports.html
├── static/
│   ├── css/
│   └── js/
├── .env.example
├── .gitignore
├── requirements.txt
└── README.md

---

## Dependencias Python

fastapi>=0.115.0
uvicorn[standard]>=0.34.0
pymysql>=1.2.0
requests>=2.34.0
python-jose[cryptography]>=3.3.0
python-multipart>=0.0.18
jinja2>=3.1.0
google-generativeai>=0.8.0
xhtml2pdf>=0.2.15
pydantic>=2.0.0
pydantic-settings>=2.0.0

---

## Timeline Visual

Semana 1:
├── Lunes:    Módulo 1 (Fundamentos)
├── Martes:   Módulo 1 (Fundamentos)
├── Miércoles: Módulo 2 (Auth)
├── Jueves:   Módulo 3 (Extracción)
└── Viernes:  Módulo 3 (Extracción) + Inicio Módulo 4 (UI)

Semana 2:
├── Lunes:    Módulo 4 (UI)
├── Martes:   Módulo 4 (UI)
├── Miércoles: Módulo 5 (Análisis IA)
├── Jueves:   Módulo 5 (Análisis IA)
└── Viernes:  Módulo 6 (Reportes)

Semana 3 (2 días):
├── Lunes:    Módulo 7 (Deploy)
└── Martes:   Módulo 7 (Deploy) + Testing final